个人智能工作台产品开发需求文档（PRD）

文档版本：V1.0 ｜ 创建日期：2026-08-14 ｜ 产品状态：需求规划阶段 产品定位：将企业内多智能体协作系统的个人桌面，从「聊天式任务执行器」升级为「项目化个人作战中枢」，帮助员工高效管理多项并行工作。

# 一、文档概述

## 1.1 项目背景

创想悦动公司已搭建企业内多智能体协作办公系统，个人桌面部分目前已支持：与AI或真人的实时文字互动、多人会商、用自然语言下达任务给AI智能体并获取输出文档。但当前个人桌面本质上是一个「对话驱动的任务执行器」，存在以下核心局限：

信息组织以对话线程为中心，历史工作靠翻记录查找，缺乏结构化聚合

任务派发后过程不可视，员工无法掌握多任务的整体进度与阻塞状态

多线并行工作时，多个对话窗口切换容易遗漏事项，缺乏统一的优先级管理

工作产出（文档、分析、结论）散落在各处，无法自动沉淀为个人可复用知识

AI处于「被动响应」状态，无法主动预警风险、催办进度、补位工作

随着公司各部门智能体体系逐步完善，员工日常同时推进5-10项工作已成为常态，亟需将个人桌面升级为一个项目化的个人智能工作台，帮助员工高效管理多项并行工作。

## 1.2 产品目标

提升多任务管理效率：让员工通过一个工作台掌握所有并行工作的全景，任务进度、阻塞、依赖一目了然，减少因信息分散导致的遗漏与延误

降低上下文切换成本：每个任务自带完整上下文（对话、文档、数据、决议），切换任务时零成本找回背景

实现AI从被动到主动：AI主动巡检任务、预警风险、催办进度、推荐知识，成为员工的协同伙伴而非仅响应工具

沉淀个人工作资产：工作过程自动归档为个人知识库，经验可复用、可检索、可传承

量化目标：员工日常任务管理时间减少50%，跨任务上下文查找时间减少80%，AI主动发现并预警的风险事项占比不低于60%

## 1.3 产品定位

个人智能工作台是企业多智能体协作系统中，面向每一位员工的「个人工作操作系统」。它不替代现有的飞书、Jira、钉钉等专业工具，而是作为聚合层与AI增强层，将分散在各系统中的工作信息统一汇聚，通过AI能力实现智能排序、主动预警、知识复用与人机协同，最终帮助员工管好每天的工作。

## 1.4 目标用户

| 用户类型 | 典型角色 | 核心诉求 |
| --- | --- | --- |
| 管理层 | 部门总监、高管 | 同时管理多个项目与团队，需要全局进度视图、重点事项督办、决策数据支持 |
| 业务骨干 | 项目经理、产品经理、运营负责人 | 同时推进5-10项任务，需要高效任务管理、跨部门协同、AI辅助产出 |
| 执行层员工 | 策划、开发、设计、运营专员 | 任务来源多且杂，需要清晰的待办清单、AI辅助执行、知识快速检索 |
| 新人员工 | 入职6个月内员工 | 需要快速获取业务知识、历史案例、工作规范，降低上手门槛 |

## 1.5 术语定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 任务卡（TaskCard） | 系统中所有工作的统一抽象对象，包含任务ID、类型、状态、优先级、截止时间、负责人、上下文关联等属性 |
| 项目（Project） | 一组相关任务的集合，对应员工实际推进的某个具体项目或持续性工作主题 |
| AI任务 | 由员工派发给AI智能体执行的任务，具有执行过程可视、结果可迭代、质量可评分的特性 |
| 工作收件箱 | 所有待处理事项的统一聚合入口，按优先级智能排序 |
| 个人知识库 | 员工个人工作产出与经验的自动沉淀库，支持语义检索与智能推荐 |
| 主动巡检 | AI定期自动扫描员工所有任务，识别延期、阻塞、异常等风险并主动预警 |

# 二、用户场景与核心痛点

## 2.1 典型用户画像

画像A：张经理（游戏研发部制作人）

同时管理3个在研游戏项目，每个项目有5-8个子任务

每天收到大量跨部门消息、审批请求、进度汇报

痛点：经常记不清每个项目卡在哪，会议太多没时间深度思考，AI产出的文档找不到

期望：一个看板看清所有项目状态，AI帮他过滤信息、准备会议材料、督办重点事项

画像B：李运营（平台运营部运营专员）

同时负责用户运营、活动策划、数据分析、内容审核4类工作

任务来源分散：上级交办、跨部门协作、系统告警、用户反馈

痛点：每天被琐事打断，重要任务一拖再拖，做同类分析每次都从零开始

期望：AI帮她排优先级、自动做重复性分析、推荐历史方案参考

## 2.2 核心痛点分析

| 痛点类别 | 具体表现 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 信息过载 | 消息来自飞书、邮件、任务系统、AI对话等多个渠道，无法统一管理 | 重要事项被淹没，遗漏率高 |
| 进度黑盒 | 派给AI的任务不知道做到哪了，跨部门协作的任务不知道对方进度 | 无法有效规划时间，频繁催问 |
| 上下文丢失 | 切换任务时要重新翻聊天记录、找文档、回忆背景 | 大量时间浪费在找信息上 |
| 知识浪费 | 做过的方案、踩过的坑、AI生成的优质内容散落在各处，无法复用 | 重复劳动，经验无法传承 |
| 被动响应 | AI只在被问时才工作，风险发生后才发现 | 问题发现滞后，错失最佳处理时机 |
| 时间碎片化 | 会议、消息、临时请求不断打断核心工作 | 深度工作时间不足，产出质量下降 |

## 2.3 核心使用场景

场景1：晨间工作规划——员工早上打开工作台，AI已生成「今日Top5必办清单」，标注了每个任务的截止时间、预估耗时、所需准备，员工5分钟即可规划好全天工作。

场景2：多项目进度管控——项目经理在看板视图中同时查看6个项目的状态，黄色标注的阻塞项自动弹出原因分析与处理建议，一键即可发起催办。

场景3：AI任务全流程托管——员工说「帮我做Q3用户留存分析」，AI自动拆解为4个子步骤并实时显示进度，关键节点可插入人工确认，最终产出自动归档到对应项目。

场景4：跨任务知识复用——员工接到新任务「策划冬季营销活动」，工作台右侧自动推荐去年冬季活动方案、暑期活动复盘报告、营销活动通用模板。

场景5：突发事件响应——系统监控到用户留存指标异常下降，自动推送预警并附带初步原因分析，员工一键转为专项分析任务，AI立即开始深度排查。

场景6：晚间工作复盘——下班前工作台自动汇总今日完成事项、明日重点、需跟进事项，生成个人日报可一键同步上级。

# 三、产品整体架构

## 3.1 产品理念升级

| 维度 | 当前状态（聊天式） | 目标状态（工作台式） |
| --- | --- | --- |
| 交互入口 | 以对话为中心，所有事都靠聊 | 以「我的工作」为中心，对话只是其中一种操作方式 |
| 信息组织 | 按对话线程散落，找历史靠翻记录 | 按「项目/任务/议题」结构化聚合，一键定位上下文 |
| 任务管理 | 派完任务等结果，过程不可视 | 全任务看板，进度、阻塞、依赖一目了然 |
| 多线并行 | 多个对话窗口切换，容易遗漏 | 统一工作收件箱，优先级自动排序，智能提醒 |
| 知识沉淀 | 文档散落在各处，用完即走 | 工作过程自动沉淀为个人/团队知识库 |
| 人机协作 | AI是「被问的对象」 | AI是「主动协同的工作伙伴」，会预警、会催办、会补位 |

## 3.2 功能模块总览

个人智能工作台由七大核心功能模块构成，形成「信息入口→任务管理→AI执行→知识沉淀→时间管理→协同沟通→数据决策」的完整闭环：

智能工作收件箱：所有待办事项的统一聚合入口，AI智能排序与降噪

多项目并行管理看板：多视图任务全景管理，进度、依赖、阻塞可视化

AI任务中心：AI任务的创建、执行、结果、迭代全生命周期管理

个人知识中枢：工作经验自动沉淀、智能检索与复用推荐

智能日程与时间管理：AI辅助排程、专注模式、时间复盘

协同与沟通中枢：围绕任务的结构化沟通，讨论一键转行动

数据与决策辅助面板：个性化指标看板、AI主动洞察、决策辅助卡

## 3.3 信息架构

# 四、功能需求详细说明

## 4.1 智能工作收件箱

模块定位：所有待处理事项的统一聚合中心，替代「翻群消息+翻邮件+翻任务系统」的低效模式，让员工打开工作台就知道今天该干什么。

### 4.1.1 多源信息聚合

功能描述：自动汇总来自AI任务结果、真人@消息、会议待办、提案审批、系统告警、跨部门任务卡的所有待办事项

接入数据源：企业内部智能体系统、飞书消息/邮件/审批、项目管理系统、日历系统、自定义API接入

自动分类：按「待审批/待回复/待处理/待查看/系统通知」自动打标签分类

去重合并：同一事项来自多个渠道时自动合并，避免重复提醒

### 4.1.2 智能优先级排序

功能描述：AI根据截止时间、影响范围、紧急程度、上级关注度、任务复杂度自动打分排序

排序因子：截止时间权重40%、影响范围权重25%、上级关注度权重20%、紧急程度权重15%

晨间清单：每天早上8:00自动生成「今日Top5必办清单」，推送至工作台首页与移动端

用户可调：员工可手动调整优先级、置顶重要事项、标记「稍后处理」

### 4.1.3 一键分发与批量处理

一键分发：收件箱中任意事项可直接「转任务」「转AI处理」「转会议议题」「委派他人」，无需复制粘贴

批量处理：同类事项（如常规审批、信息确认）支持AI预填+批量确认，5件事10秒处理完

AI预填：对常规审批类事项，AI自动提取关键信息并给出建议结论，员工一键确认即可

### 4.1.4 智能降噪

功能描述：自动识别低优先级通知（如状态同步、非关键提醒），折叠到「稍后浏览」分区

免打扰时段：支持设置专注时段，期间仅高优先级事项可推送提醒

通知规则自定义：员工可自定义哪些类型事项需要即时提醒、哪些汇总处理

### 4.1.5 验收标准

支持至少5个数据源的待办聚合，聚合延迟不超过2分钟

优先级排序结果与人工判断一致率不低于75%

批量处理功能支持单次处理不少于20条同类事项

## 4.2 多项目并行管理看板

模块定位：整个工作台的核心模块，解决「同时管10件事，每件进展到哪了全靠记」的痛点，提供多视图的任务全景管理。

### 4.2.1 多视图切换

看板视图：按「待启动/进行中/阻塞/已完成」分列，每个任务卡片显示项目名、负责人、截止日、进度条、AI状态标签

时间线视图（甘特图）：展示所有项目的时间跨度与依赖关系，一眼看出哪件事会延期

日历视图：按天/周查看任务节点、会议、deadline分布

列表视图：表格形式展示所有任务，支持多维度筛选与排序

### 4.2.2 任务卡片详情

功能描述：点击任意任务，右侧抽屉展开完整上下文面板

包含内容：任务基本信息、相关对话记录、关联文档、历史决议、参与人列表、AI分析摘要、下一步行动建议、活动时间线

快捷操作：在详情面板中可直接派发AI子任务、添加备注、变更状态、@相关人、上传附件

### 4.2.3 依赖关系与阻塞管理

依赖可视化：任务之间的前置/后置关系用连线标注，支持设置「完成-开始」「开始-开始」等依赖类型

阻塞自动识别：AI识别任务长期无进展、缺少关键输入、等待他人反馈等阻塞状态，自动标记黄色/红色预警

延期影响分析：前置任务延期时，AI自动分析对下游任务的影响，提示「任务A延期将影响任务B和C，建议调整排期或增配资源」

一键催办：对阻塞任务可一键发送催办任务卡给对应负责人，附带任务上下文

### 4.2.4 进度自动追踪

功能描述：AI每日自动扫描各任务的关联数据（文档更新、代码提交、会议结论、任务卡状态、AI任务进度），自动更新任务进度百分比

手动修正：员工可手动调整进度，AI会记录修正并学习该类任务的进度判断规则

进度异常预警：实际进度与计划进度偏差超过20%时自动预警

### 4.2.5 项目管理

项目创建：支持从模板创建、从已有任务归集、AI辅助创建三种方式

项目概览：每个项目有独立概览页，展示项目目标、里程碑、成员、进度、风险、文档库

项目归档：项目完成后可归档，所有关联内容自动进入个人知识库，项目数据保留可查询

### 4.2.6 验收标准

支持同时展示不少于50个并行任务，页面加载时间不超过2秒

四种视图切换流畅，数据实时同步

进度自动追踪准确率不低于70%，支持人工修正

依赖关系变更后，影响分析在5秒内返回

## 4.3 AI任务中心

模块定位：将当前「自然语言派任务→等文档」的单线能力，升级为AI任务的全生命周期管理，实现从创建、执行、结果到迭代的完整闭环。

### 4.3.1 任务创建增强

智能拆解：自然语言下达任务后，AI自动拆解为子步骤、预估每步耗时、标注所需资源与依赖，生成「任务执行计划」供员工确认后再执行

复杂度分级：支持设置任务复杂度等级（简单/中等/复杂），系统自动匹配对应模型与执行策略，简单任务用轻量模型控制成本

参数配置：可配置输出格式、字数要求、参考资料、风格偏好、交付截止时间

模板创建：高频任务保存为模板，下次一键复用，参数自动填充

### 4.3.2 执行过程可视化

实时进度：AI任务不再是「黑盒等待」，实时显示执行进度条与当前步骤（正在收集数据→正在分析→正在生成文档→正在自检）

步骤日志：每个步骤的执行详情可展开查看，包括调用了哪些工具、获取了哪些数据、产生了哪些中间结果

人工介入节点：关键节点可插入人工确认（如数据汇总完成后先给员工看一眼再继续），避免AI跑偏了才发现

异常处理：执行中遇到异常（数据获取失败、工具调用超时）自动暂停并通知员工，提供重试/跳过/修改方案三个选项

### 4.3.3 任务结果管理

统一归档：所有AI产出的文档、分析、方案统一归档到对应项目下，自动打标签、生成摘要

迭代修改：支持在结果上直接圈选修改意见或输入修改指令，AI基于完整上下文迭代，不用重新描述背景

版本管理：每次迭代保留历史版本，可对比差异、回退到任意版本

质量评分：员工可对AI输出打分（1-5星）并填写反馈，反馈自动用于优化该类任务的Prompt与执行策略

导出与分享：支持导出为多种格式，可直接分享给他人或关联到其他任务

### 4.3.4 任务队列与并发控制

任务队列：同时派发多个AI任务时自动排队，按优先级调度

并发控制：可设置最大并发数，避免资源挤兑导致全部变慢

任务管理：支持暂停、恢复、取消、重新执行任意AI任务

用量统计：展示AI任务的Token消耗、成本统计、执行时长，支持按项目/时间维度统计

### 4.3.5 验收标准

任务拆解后子步骤合理，与人工拆解一致率不低于80%

执行进度实时更新，延迟不超过5秒

支持不少于3次迭代修改，每次迭代保留完整版本

质量评分反馈能在24小时内反映到同类任务的执行策略优化中

## 4.4 个人知识中枢

模块定位：解决「每次做同类工作都从零开始」的痛点，让个人工作经验自动积累、随时调用、持续增值。

### 4.4.1 自动工作沉淀

自动归档：员工参与的项目、产出的文档、会议结论、AI任务结果、解决过的问题，自动按项目/主题归档，无需手动整理

智能分类：AI自动为每条知识打标签（项目名、主题、类型、参与人、时间），支持多维度筛选

内容提取：对长文档、会议纪要、聊天记录自动提取核心要点，生成结构化摘要

手动收藏：员工可主动收藏任何有价值的内容，添加个人备注与标签

### 4.4.2 语义检索与问答

自然语言检索：支持用自然语言查询个人知识，如「上次那个暑期活动的预算表在哪」「我之前写过的竞品分析结论是什么」

全文+向量混合检索：结合关键词精确匹配与语义相似度匹配，提升检索准确率

引用溯源：所有检索结果必须标注来源文档与位置，可一键跳转原文

知识问答：可直接提问，AI基于个人知识库回答，答案附带来源引用

### 4.4.3 上下文自动关联与推荐

新建任务关联：新建任务或文档时，AI自动推荐相关的历史资料、同类项目、过往模板

工作中主动提示：当员工处理某任务时，AI主动提示「你在3个月前做过类似的XX项目，当时的方案和踩坑记录在这里，是否参考？」

相似度推荐：基于内容相似度，在查看任意文档时推荐相关的其他知识

### 4.4.4 个人方法论与能力画像

方法论自动总结：AI定期总结员工处理某类任务的偏好、常用框架、决策习惯，形成可复用的个人SOP

能力画像：基于历史工作数据，自动生成能力标签、擅长领域、项目经验，用于内部协作匹配与个人成长参考

成长建议：基于能力画像与岗位要求，AI给出个人能力提升建议与学习资源推荐

### 4.4.5 知识安全与权限

个人私有：个人知识库默认仅本人可见，可选择性分享特定内容给团队或他人

敏感信息识别：AI自动识别财务数据、人事信息、商业机密等敏感内容，标注安全等级

分享管控：分享的知识可设置查看权限、有效期、水印

### 4.4.6 验收标准

知识自动归档覆盖率不低于90%（员工主动产出的内容）

语义检索Top5准确率不低于80%

新建任务时相关知识推荐点击率不低于30%

个人知识库问答响应时间不超过3秒

## 4.5 智能日程与时间管理

模块定位：解决「每天被会议和杂事切碎，核心工作没时间做」的痛点，让AI帮助员工合理规划时间、保护深度工作时段。

### 4.5.1 智能日程编排

自动排程建议：AI根据任务优先级、截止时间、预估耗时、个人精力曲线，自动推荐每日工作时段分配方案

精力曲线适配：学习员工的高效时段（如上午9-11点），将高复杂度任务安排在高效时段

冲突检测：自动检测日程冲突，给出调整建议

拖拽调整：员工可通过拖拽方式调整日程，AI自动重新计算后续安排

### 4.5.2 会议智能管理

会前准备：会议前自动推送议程、相关资料、上次会议待办完成情况、AI预研摘要

会中辅助：实时记录、自动生成待办、关联到对应项目、支持AI实时问答

会后闭环：自动同步纪要到所有相关项目，待办自动进入收件箱，跟踪完成情况

参会价值评估：AI可评估「这个会你是否必须参加」，非核心会议建议委托他人或看纪要

### 4.5.3 专注模式

一键专注：一键进入深度工作状态，工作台简化为单任务视图

通知拦截：专注期间AI拦截非紧急消息，结束后统一汇总处理

番茄钟：内置番茄钟功能，支持自定义工作/休息时长

专注统计：记录每日专注时长、专注时段分布，形成个人效率分析

### 4.5.4 时间复盘

周度时间报告：每周自动生成「时间去哪儿了」报告——会议占比、深度工作占比、AI协作占比、碎片事务占比

优化建议：基于时间分布数据，AI给出时间管理优化建议

趋势对比：支持多周对比，查看时间分配的改善趋势

### 4.5.5 验收标准

智能排程方案可执行率不低于80%（员工接受或微调后执行）

会议纪要自动生成准确率不低于85%

专注模式下通知拦截零遗漏（高优先级事项除外）

周度时间报告数据完整度100%

## 4.6 协同与沟通中枢

模块定位：将当前的文字互动和多人会商升级为「围绕任务/项目的结构化沟通」，避免沟通内容和工作脱节，实现讨论即行动。

### 4.6.1 上下文关联的对话

任务绑定对话：所有聊天、会商自动关联到具体项目或任务，不再是孤立的对话窗口

上下文自动携带：在项目空间内发起对话时，自动携带项目背景、相关文档、历史讨论

全局搜索：支持跨所有对话的全文搜索，搜索结果关联到对应任务

### 4.6.2 讨论一键转行动

消息转任务：会商中任何一条消息，可直接「转为待办」「转为提案」「转为AI任务」「@负责人跟进」

自动关联：转化后的任务自动关联到当前项目与对话上下文

行动追踪：从讨论中产生的所有行动项，自动进入任务看板并跟踪进度

### 4.6.3 异步会商模式

功能描述：重要议题可发起「异步讨论」，相关人在24小时内陆续发表意见，无需实时开会

观点汇总：AI自动汇总各方观点、提炼共识、标注分歧点

结论生成：讨论结束后AI自动生成结论与待办，发起人确认后正式生效

适用场景：非紧急但需要多方意见的决策、方案评审、信息同步

### 4.6.4 跨部门协作面板

协同空间：和其他部门协作的事项有专门的协同空间，双方进度、交付物、待确认事项透明可见

交付物管理：跨部门交付物有明确的交付标准、截止时间、验收状态

协作评分：每次跨部门协作结束后可互相评分，数据用于部门协作效率分析

### 4.6.5 验收标准

消息转任务操作不超过2步完成

异步会商观点汇总准确率不低于80%

跨部门协同面板数据实时同步，延迟不超过10秒

## 4.7 数据与决策辅助面板

模块定位：让员工不用到处找数据，工作台就是自己负责领域的实时数据看板与决策辅助工具。

### 4.7.1 个性化指标卡片

自定义指标：每个员工可自定义关注的核心指标（如销售看营收、研发看bug率、运营看活跃）

实时展示：工作台首页实时展示指标数值、趋势、目标完成率

异常标红：指标超出正常区间自动标红，附带异常程度标注

指标下钻：点击任意指标可下钻查看明细数据与构成分析

### 4.7.2 AI主动洞察

每日洞察：AI每日分析员工关注的数据，主动推送「值得注意的变化」

原因初判：发现异常时AI自动进行初步原因分析，给出可能的影响因素

推送示例：「你负责的XX渠道转化率本周下降15%，主要原因是落地页加载变慢，已生成优化建议」

### 4.7.3 一键深度分析

功能描述：看到数据异常时，直接点击「让AI分析原因」，自动拉取相关数据、生成分析报告、关联到对应任务

分析维度：支持趋势分析、对比分析、归因分析、预测分析

结果交付：分析结果自动生成标准化报告，可直接用于汇报或决策

### 4.7.4 决策辅助卡

功能描述：当员工需要做决策时，AI自动汇总相关数据、历史案例、风险点、可选方案，形成「决策辅助卡」

包含内容：决策背景、数据支撑、2-3个可选方案及利弊分析、历史同类决策结果、风险提示、推荐方案

决策记录：最终决策自动记录，关联到项目知识库，用于后续复盘

### 4.7.5 验收标准

指标卡片数据更新延迟不超过5分钟

AI主动洞察的有效率（员工认为有价值的比例）不低于60%

一键深度分析报告生成时间不超过3分钟

决策辅助卡生成时间不超过30秒

# 五、多任务并行管理核心机制

七大功能模块如何真正协同起来，帮助员工管好10件并行的事？核心靠以下5套联动机制，它们是整个工作台的「神经系统」。

## 5.1 统一任务抽象层

所有工作——不管是AI任务、真人任务、会议待办、自己记的事、系统告警产生的事——都统一为「任务卡」这一种对象。

统一属性：任务ID、类型、状态、优先级、截止时间、负责人、预估耗时、实际耗时、关联项目、上下文引用

统一状态机：待启动→进行中→阻塞→待审核→已完成→已归档，所有类型任务遵循相同状态流转

统一操作：所有任务支持变更状态、添加备注、派发子任务、@相关人、关联文档

价值：员工管理的不是「一堆聊天+一堆文档+一堆待办」，而是「一组任务卡」，心智负担大幅降低

## 5.2 AI主动巡检与预警

AI每小时自动巡检员工的所有任务，不需要员工自己记着每件事。

| 巡检项 | 触发条件 | AI动作 |
| --- | --- | --- |
| 临近deadline | 距截止时间不足24小时且未完成 | 提前提醒，评估是否需要协助或延期 |
| 长期阻塞 | 阻塞状态超过48小时 | 建议升级处理或调整方案 |
| 前置任务延期 | 依赖的前置任务进度滞后 | 联动调整排期，提示影响范围 |
| AI任务异常 | AI任务执行中出现错误或超时 | 及时通知员工介入处理 |
| 高优事项插入 | 新的高优先级任务进入 | 自动重排当日优先级，提示调整 |
| 进度异常 | 实际进度与计划偏差超20% | 预警并分析偏差原因 |

## 5.3 上下文随任务流动

每个任务卡自带完整上下文包，包含：

相关对话记录（按时间线整理）

关联文档与产出物（含AI生成的所有版本）

相关数据与指标快照

历史决议与决策背景

参与人及其角色

AI分析摘要与关键信息提取

员工从任务A切换到任务B时，B的所有资料自动呈现，实现「零成本上下文切换」，再也不用翻聊天记录找背景。

## 5.4 人机分工自动化

AI自动判断每件事「该谁做」，最大化释放员工精力：

AI自动执行：重复性、数据性、文档性工作（如报表生成、数据汇总、会议纪要），AI自动完成，员工只审核

员工主导+AI辅助：需要判断、创意、沟通的工作，员工主导，AI提供素材、数据、建议

AI发起协同：需要他人协作的工作，AI帮员工发起协同、跟进进度、汇总结果

立即打断处理：紧急且重要的事项，AI立即打断员工并提供完整背景

汇总批量处理：不紧急的事项，AI汇总到固定时段（如下午3点）让员工批量处理

## 5.5 每日工作仪式感

通过固定的时间节点仪式，帮助员工建立有序的工作节奏：

晨间简报（8:00）：自动推送「今日工作概览」——今天有几个deadline、几个会议、Top3优先任务、AI overnight完成了哪些事、有哪些异常需要关注

午间检查点（12:00）：自动同步上午进展，根据完成情况调整下午计划

晚间复盘（18:00）：自动汇总今天完成了什么、明天重点是什么、哪些事需要跟进，生成个人日报（可一键同步给上级）

周度回顾（每周五下午）：自动生成本周工作复盘、时间分配分析、下周重点建议

# 六、非功能需求

## 6.1 性能需求

| 指标 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 页面首屏加载时间 | ≤ 2秒 | 工作台首页加载完成时间 |
| 模块切换响应时间 | ≤ 500ms | 七大模块间切换的页面响应 |
| AI任务进度更新延迟 | ≤ 5秒 | 从AI执行状态变更到前端展示 |
| 知识检索响应时间 | ≤ 3秒 | 从输入查询到返回结果 |
| 并发用户支持 | ≥ 500人同时在线 | 满足公司全员使用需求 |
| 系统可用性 | ≥ 99.5% | 月度可用时间占比 |

## 6.2 安全与权限需求

数据隔离：个人知识库、个人任务数据默认仅本人可见，严格的数据访问权限控制

敏感信息保护：AI自动识别财务、人事、商业机密等敏感内容，按安全等级管控访问与分享

操作审计：所有关键操作（数据访问、内容分享、任务委派、权限变更）记录审计日志，保留不少于180天

AI输出安全：所有AI生成内容经过内容安全校验，敏感内容自动拦截

数据加密：传输层HTTPS加密，存储层敏感数据加密存储

身份认证：支持SSO单点登录，与企业现有身份体系打通

## 6.3 可用性需求

新手引导：首次使用提供交互式引导，5分钟内掌握核心功能

操作可撤销：关键操作支持撤销，避免误操作导致数据丢失

离线可用：已加载的任务、文档支持离线查看，联网后自动同步

多端适配：支持PC端（主）、移动端（消息查看+轻量操作）、平板端

无障碍：支持键盘快捷操作、屏幕阅读器适配

## 6.4 兼容性与集成需求

浏览器兼容：支持Chrome、Edge、Safari最新两个大版本

飞书集成：与飞书消息、日历、文档、审批、多维表格深度集成

开放API：提供RESTful API，支持第三方系统接入与自定义扩展

Webhook：支持事件回调，可与企业现有自动化流程对接

数据导入导出：支持任务、知识、配置的批量导入导出

# 七、技术架构建议

## 7.1 整体技术架构

## 7.2 核心技术选型

| 技术领域 | 推荐方案 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | React 18 + Ant Design Pro | 企业级后台组件丰富，看板/甘特图/日历生态成熟 |
| 后端框架 | FastAPI + Python 3.11 | 异步高性能，与AI生态无缝衔接，自动生成API文档 |
| 智能体编排 | LangGraph | 生产级状态化编排，支持任务循环、人机介入、持久化 |
| 大模型适配 | 统一Model Gateway | 封装多模型接口，核心推理用Claude，日常任务用国产模型降本 |
| 关系型数据库 | PostgreSQL 16 | 支持JSON、全文检索，扩展PGVector支持向量存储 |
| 向量存储 | PGVector | 与业务数据同库，减少技术栈，运维成本低 |
| 缓存与队列 | Redis | 轻量通用，同时支持缓存、任务队列、发布订阅 |
| 全文检索 | Elasticsearch | 高性能全文检索，支持复杂过滤与聚合 |
| 文件存储 | MinIO | 私有化部署，兼容S3协议，存储文档与附件 |
| 实时通信 | WebSocket + Redis Pub/Sub | AI任务进度、消息通知的实时推送 |
| 容器化部署 | Docker + Docker Compose | 环境一致性，初期轻量部署，后期可平滑升级K8s |

# 八、分阶段开发计划

## 8.1 开发阶段总览

| 阶段 | 名称 | 周期 | 核心目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一期 | 核心任务管理 | 6周 | 解决最痛的「任务管不过来」问题，跑通收件箱+任务看板+AI任务中心 |
| 第二期 | 知识与时间管理 | 6周 | 上线个人知识中枢+智能日程，提升个人效率与经验复用 |
| 第三期 | 协同与数据决策 | 6周 | 上线协同中枢+数据决策面板，实现团队级协作与数据驱动 |
| 第四期 | 智能化打磨 | 4周 | 打磨AI主动巡检、个性化推荐等智能能力，让工作台越用越懂你 |

## 8.2 各阶段详细交付物

### 第一期：核心任务管理（第1-6周）

第1-2周：项目脚手架搭建、数据库设计、用户认证与权限体系、统一任务抽象层数据模型

第3-4周：智能工作收件箱（多源聚合、智能排序、一键分发）、任务看板（看板视图、任务卡片、状态管理）

第5-6周：AI任务中心增强（任务拆解、执行可视、结果管理）、基础前端框架、第一期联调测试

交付物：可运行的MVP版本，支持收件箱管理、任务看板、AI任务全流程，5-10人内测

### 第二期：知识与时间管理（第7-12周）

第7-8周：个人知识中枢（自动沉淀、语义检索、知识问答）、RAG引擎搭建

第9-10周：智能日程管理（智能排程、会议管理、专注模式）、日历视图

第11-12周：知识关联推荐、时间复盘报告、第二期联调测试

交付物：个人知识与时间管理完整功能，支持20-30人内测

### 第三期：协同与数据决策（第13-18周）

第13-14周：协同沟通中枢（上下文对话、讨论转行动、异步会商）

第15-16周：数据决策面板（指标卡片、AI主动洞察、一键深度分析）

第17-18周：跨部门协作面板、决策辅助卡、第三期联调测试

交付物：七大模块全部上线，支持全公司灰度发布

### 第四期：智能化打磨（第19-22周）

第19-20周：AI主动巡检与预警机制、多任务并行管理联动机制优化

第21周：个性化推荐算法优化、个人方法论自动总结、性能优化

第22周：全量上线、用户培训、运维监控体系搭建

交付物：正式上线版本，配套用户手册与运维文档

# 九、验收标准

## 9.1 功能验收标准

| 模块 | 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 智能收件箱 | 多源聚合 | 支持≥5个数据源，聚合延迟≤2分钟 |
|  | 智能排序 | 与人工判断一致率≥75% |
|  | 批量处理 | 单次处理≥20条同类事项 |
| 任务看板 | 多视图 | 看板/时间线/日历/列表四种视图可用 |
|  | 进度追踪 | 自动追踪准确率≥70%，支持人工修正 |
|  | 阻塞预警 | 阻塞超48小时自动预警，准确率≥80% |
| AI任务中心 | 任务拆解 | 子步骤合理率≥80% |
|  | 执行可视 | 进度实时更新，延迟≤5秒 |
|  | 迭代修改 | 支持≥3次迭代，版本完整保留 |
| 知识中枢 | 自动沉淀 | 覆盖率≥90% |
|  | 语义检索 | Top5准确率≥80% |
|  | 知识推荐 | 新建任务推荐点击率≥30% |
| 日程管理 | 智能排程 | 方案可执行率≥80% |
|  | 会议管理 | 纪要准确率≥85%，待办自动入库 |
| 协同中枢 | 讨论转行动 | 操作≤2步完成 |
|  | 异步会商 | 观点汇总准确率≥80% |
| 数据面板 | 主动洞察 | 有效率≥60% |
|  | 一键分析 | 报告生成≤3分钟 |

## 9.2 性能与体验验收标准

页面首屏加载≤2秒，模块切换≤500ms

支持500人同时在线，系统无明显卡顿

系统月度可用性≥99.5%

用户满意度调研NPS≥40

核心功能用户上手时间≤10分钟

员工日均任务管理时间较上线前减少≥50%

## 9.3 安全验收标准

通过企业内部安全评审，无高危漏洞

个人数据隔离无越权访问漏洞

操作审计日志完整可追溯

敏感信息识别与管控机制有效

|（注：部分内容可能由 AI 生成）